PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Phùng Đỗ Việt Hùng | Mã sinh viên | B25DTCN096 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT-05 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De06.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nông trại | Quản lý công nhân và khu vườn | US-01 | Là Quản lý nông trại tôi muốn sử dụng hệ thống để xem chi tiết các thông tin của công nhân và khu vườn. |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo và phân công phiếu công việc | US-02 | Là vận hành chăm sóc vườn tôi muốn sử dụng hệ thống để tạo phiên làm việc và phiếu để phân công công việc cụ thể cho từng công nhân. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Chưa đạt vì nhiều chức năng bị gom vào một yêu cầu gây quá tải. |
| Independent | Chưa đạt vì chức năng cập nhật điểm đánh giá sau công việc phụ thuộc vào người có vai trò chất lượng và kiểm soát vận hành |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân, tôi muốn hệ thống phân công phiếu công việc để tôi có thể biết vị trí khu vườn, công việc mà tôi cần phải làm. |
| US-X2 | Là một công nhân tôi muốn xem điểm đánh giá của mình sau khi hoàn thành công việc để phát huy và điều chỉnh hiệu suất làm việc |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Giúp quản lý theo dõi công nhân và khu vườn mà Farm đang sở hữu. |
| US-02 | Must | Giúp Vận hành chăm sóc vườn thuận tiện trong việc giám sát độ ẩm đất qua cảm biến và phân công việc cho công nhân. Tránh mất thời gian trong việc Người vận hành tự theo dõi độ ẩm đất và phân công công việc. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đã đăng nhập, phiếu công việc CV – 003 được phân công cho công nhân A | A mở phiếu công việc CV – 003 qua đường dẫn | Công nhân A xem được chi tiết phiếu công việc của mình. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống báo phiếu phân công không thuộc quyền của công nhân A |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

DoD dùng để áp dụng cho toàn bộ Story Ac dùng để áp dụng cho một Story riêng biệt.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Chức năng quản lý công nhân và nông trại phải nắm nhiều thông tin quan trọng |
| US-02 | 5 | Công việc tạp phiên và phân công phải được đồng bộ với công nhân tránh trùng lặp công việc gaay bất tiện |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên dựa vào ước lượng để làm mốc cho story point

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26 + 24 + 25)/ 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity ban đầu là 4 * 10 = 40 Người – Ngày Capacity Sprint 4: 40 – 8 = 32 Người – ngày (1 Developer nghỉ phép 8 ngày ) Số SP cam kết: 25 * ( 32/40 ) = 20 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3 , Tổng SP = 3+ 5 + 5 = 13 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Công nhân sử dụng cổng đăng nhập bằng mã OPT và sẽ được thông báo khi được phân công công việc, công nhân có thể xem chi tiết phiếu công việc của mình |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện, chi tiết cho phần xem chi tiết phiếu công việc. | UI/UX | 10 giờ |
| Kết nối data của công nhân với công việc , đồng bộ công việc với công nhân tránh trùng nhiệm vụ. | DataBase | 10 giờ |
| Chạy và kiểm thử chức năng xem chi tiết phiếu | Testing | 5 giờ |
| Tổng giờ công |  | 25 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 21 SP , Lý tưởng: 14,4 SP Chênh lệch 21 - 14,4 = 6.6 SP Kết luận: Chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Ngày làm việc ngày 6 đến ngày 8 giảm nhẹ nhưng 8 đến ngày 10 giảm, có thể SP bị bỏ hoặc đã kiểm thử xong tất cả và hoàn thành SP |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Scrum Master | Stakeholder | ProductOwner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Chấp nhận đề nghị của Stakeholder và áp dụng cập nhật them vào Sprint sau.